山东省高等学校国家级大学生创新创业训练计划项目

季度检查报告

| 学 校 | 山东女子学院 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “斐漫（female）”APP——职业女性个性化终身学习平台 |
| 项目负责人 | 孙绘媛 |
| 项目级别 | 国家级 |
| 一、项目进展情况及取得成果（按照项目研究工作计划逐一对照填写） |
| 项目进展情况 | （√）按计划进行、（ ）进度提前、（ ）进度滞后 |
| 主要研究阶段 (起止时间) | 研究内容 | 完成情况 |
| 2021.09-2021.12 | 设计主页、“知”“性”“达”四个页面 | 完成 |
| 项目研究成果（已取得的成果） |
| 序号 | 项目成果名称 | 成果形式 |
| 01 | 主页、“知”“性”“达”四个页面构思 | 完成 |
| 二、项目季度报告（项目执行的进展情况，取得了哪些成绩，是否达到预期效果，以及在项目的开展过程中还存在哪些问题。） 进展情况 目前我们通过发放问卷的形式对斐漫的市场进了初步调研，并对该项目的实施情况做了初步的设想，我们的项目将主要以APP的形式展现。现阶段我们的主要任务是对APP进行初步设计，争取将APP中的页面设计完毕。 二、研究成果 基于前期我们对市场的调研与初步的设想，接下来我们将把想法落实到行动上，首先对APP进行了初步设计。我们直接用产品logo作为我们的APP图标，当用户点击APP图标会进入启动页，该页面为“一位知性优雅的职场女性”，职场女性上方有“STRONG WOMEN WOULD CRY BUT NEVER GIVE UP”（女强人可能会哭，但不会放弃），职场女性左下方有我们的产品logo，下方有“立即进入”按钮。 首页分为五个部分，从上到下依次为一二三四五，五部分。第一部分从左到右依次为三条横线、搜索框。点击三条横线，出来左侧悬浮栏从上往下分别是知、性，达、雅、集五个按钮。第二部分是一些关于职场女性的热门活动，该部分可左右滑动进行浏览。第三部分分别是“知、性，达、雅、集、更多”六个按钮，点击每一个按钮可以跳转到对应的页面。打开“知”的页面主要是一些专注学习的网络课程；打开“性”的页面主要是一些情感解答；打开“达”的页面主要是一些专业职业指导；打开“雅”的页面主要是一些关于礼仪、美妆和穿搭的方面的信息；打开“集”的页面主要一些书籍、运动器械、护肤品等的售卖以及物流信息。第四部分是一些热门课程推荐。第五部分为主界面底栏，该底栏为固定状态，从左到右分别为“首页、消息、加号、购物车和我的”六个按钮，点击每一个按钮可以跳转到不同的页面。点击‘消息’按钮是‘@我的’、评论、赞以及一些订阅消息等。点击加号按钮是发表动态、图片、视频。点击购物车按钮，会显示你所添加到购物车里的商品，界面顶端有降价、常购和更多。点击‘我的’按钮，会出现头像、昵称、简介、动态等个人信息。 点击首页的“知”或者点击左侧悬浮栏的“性”字，会进入“知”这个页面，这个页面分为四部分。左半部分占1/8，从上往下分别是知、性，达、雅、集，也就是三条横线对应的悬浮栏，点击每一个小按钮你可以去不同的页面。最下面占1/8，从左到右为首页、消息、加号、购物车、我的，也就是主界面的底栏。剩下的3/4又分为上下两部分。上面占1/4，内容为打卡天数，计时器和白噪音。通过每日的打卡活动和计时器，可以观察每日的学习时间。点击白噪音按钮，出来一个新的页面，这个页面从左到右分别为自由组合、眠友创作、官方推荐，通过这个页面你可以听到各种你想听到的声音或者歌曲。下面占3/4为网络课程，从上到下为“免费好课、专业专区、热门课程和情感专区”四个按钮，点击每一个按钮就会出来新的页面。点击免费好课，主要为一些免费的课程，比如计算机思维与程序设计C等。点击专业专区，主要是一些符合专业知识的课程比如人工智能等。点击热门课程，主要为一些受大众喜爱的课程，如女神修炼秘籍等。点击情感专区，主要是一些情感方面的课程包括男女关系、人际关系等。 点击首页的“性”或者点击左侧悬浮栏的“性”字，会跳转到“性”这个模块。这个模块是以“一棵树”为界面，树上有六条主要的枝干，每条主要枝干上分别对应着一个标签，分别为“女性权益”、“情感图鉴”“万象生活”“自我成长”“虚拟屋”“女性知识”六个标签。点击不同的标签会跳转到不同的页面，其中点击“女性知识”这个标签，会进入到一个新的模块，这个模块专门介绍一些女性知识，比如“女性经期慎用的药物”、“女性生理小知识”等女性健康知识，这些知识以一条一条的小卡片呈现，可以上下滑动进行查阅；点击其余五个标签会进入同一个页面下的不同区域，这个页面有点类似于一个论坛，在这里用户可以发表自己的言论或者给其他用户的留言进行回复或者点赞转发。而且这个页面里的动态可以分为五个区域，用户可以通过左右滑动进行切换区域类别，通过上下滑动浏览同一区域下的不同动态。其中“女性权益”是关于女性主义、女性权益等的讨论；“情感图鉴”是关于对亲情、爱情、友情等情感的讨论；“万象生活”是对日常生活中的趣事、看过的好书、听过的好听的音乐的分享等；“自我成长”是对自身成长的讨论，可以是某一段经历、一本好书等，选择权在用户自己；“虚拟屋”是一个匿名发贴的地方，它类似于一个树洞，没有人知道是谁发的帖子，在这里用户可以倾诉自己的伤心事或者记录碎碎念……用户可以在任意区域下发布相匹配的动态。 点击首页的“达”或者点击左侧悬浮栏的“达”字，会跳转到“达”这个模块。这个模块分为三大部分，页面的二分之一是职业咨询，下面分为六个小部落，两行三列，分别对应着：纯文职人员、非纯文职人员（从事少量体力劳动）、农牧渔业人员、制造业人员、服务业人员、其他职业人员。这些部落，不同职业的人对应不同的职业问题等涉及的咨询呀，推送的职业相类似的职业呀，第一类文职人员，只要是从事非体力劳动人员:公司管理人员、研发人员、文职人员、柜面人员;教师;设计文职人员、柜面人员；教师；设计 师;财务人员;法官、律师、书记员;警卫行政及内勤人员;编师；财务人员；法官、律师、书记员；警卫行政及内勤人员；编辑;医生、护士;工程师;试验室辑；医生、护士；工程师；试验室人员；质检员;仓库管理员人员、质检员；仓库管理员等。第二类非纯文职人员只要包括从事少量体力劳动非纯文职人员:机关、企事业单位外勤人员;外勤记者等。第三类农牧鱼业人员只要包括：护林员;农民等内陆渔业养殖工人、水产品加工人员等。第四类制造业人员主要包括:土木工程建筑业工人安装工人(非高空作业) ;装潢人员(非高空作业) ;地质探测、制药厂工人;铁工厂、机械厂工人;板金工、车床工、水电工、铲车工、钳工、焊工、铸造工;化工产品生产人员;造纸业、瓦厂、水泥厂工人;玻璃厂工人;广告业拍摄人员等，第五类服务业人员主要包括：服务员、美容师、理发师、厨师、桌球、羽毛球、游泳、个体工商户；射箭、溜冰、射击、举重、民俗体育活动、手球、乒乓球教练等。第六类其他职业人员主要包括：从事高科技的人才、电子信息工程、电商行业的人员。当然，职业并不局限于这些分类，在这些分类的里面，就对应了各种各样的咨询。六个部落，约四分之一的页面对应两个大模块（一行两列），分别是专业一对一咨询，和名师视频；专业一对一咨询：可以让人们更加高效、便捷的解决自己职业上的问题，当然这个一对一咨询是否收费？我们在后续中会详细商讨。名师视频，就是关于职业中的一些问题。有各成功人士发表的视频，空闲时间看一看，在潜移默化中学习。 三、预期效果 由于时间、精力等多方面因素，我们未能完全达到预期效果。目前我们已经完成了APP的启动页、首页、以及“知”、“性”、“达”三个模块的主要内容，但APP的“雅”、“集”两个模块以及其他具体内容还未设计完成。这部分没未设计完成的内容，我们将在下一阶段进行展开，有了这一阶段的教训，我们下一阶段将会合理分配时间、提高完成效率。 现存问题 1.APP的“雅”“集”两个模块以及其他具体内容还未设计出来。 2.缺乏启动资金； 2.APP还处于文字框架构建，没有相应的程序将其实现，没有成形的软件； 3.各个板块只是进行了初步设计，其的具体内容还未落实； 4.未与商家、专家等取得联系； 5.还未面向大众，缺乏宣传。 |
| 三、经费使用明细情况 |
| 项目获批总经费： 10000 元 | 已使用项目研究经费： 1250 元 |
|  | 已报销金额： 1250 元 | 未报销金额： 0 元 |
| 项目经费开支情况 |
| 名目 | 用途 | 金额 | 备注 |
| 论文版面费 | 无 | 0 |  |
| 专利申请费 | 专利申请准备 | 300 |  |
| 调研、差旅费 | 调研费用 | 700 |  |
| 打印、复印费 | 资料打印 | 200 |  |
| 资料费 | 资料收集 | 50 |  |
| 试剂等耗材费 | 无 | 0 |  |
| 元器件、软硬件测试、小型硬件购置费 | 无 | 0 |  |
| 其它 | 无 | 0 |  |
| 项目后期具体工作计划 制作出剩余两个页面。 进行项目试运营。 |
| 五、指导教师意见：（包括项目的组织实施、进度、预期效果、经费使用等情况） 对“斐漫”APP进行了初步设想，宏观描绘了“斐漫”的整体形象，计划进度有序推进，能够初步达到预期效果。还需要合理规划经费使用，尽快与商家与专家联系，征求更为广泛的意见与建议，从而能够进入市场后得到大家的认可。 指导教师签字：高朋钊 2022年12 月 05 日 |
| 六、学校审核意见： 年 月 日 | 季度检查结果类别 （请在对应结果中打“√”） |
|  | 通过 |  |
|  | 限期整改 |  |
|  | 不合格 |  |